Методические рекомендации по ведению заказчиками Новосибирской области претензионной и исковой работы в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по ведению заказчиками Новосибирской области претензионной и исковой работы в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров (далее – методические рекомендации) разработаны контрольным управлением Новосибирской области в рамках осуществления методологического сопровождения деятельности государственных заказчиков и иных заказчиков Новосибирской области, осуществляющих закупки в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), и рекомендуются к применению указанными заказчиками.

1.2. Методические рекомендации разработаны на основании положений:

– Конституции Российской Федерации;

– Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ);

– Бюджетного кодекса Российской Федерации;

– Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ);

– Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон № 229-ФЗ);

– законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

– иных норм права, содержащихся в других нормативных правовых актах.

Заказчик, используя настоящие методические рекомендации, должен самостоятельно следить за юридической силой норм права.

При составлении претензий и исков необходимо также руководствоваться судебной практикой, практикой рассмотрения споров Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации, ее территориальными органами.

1.3. В методических рекомендациях используются следующие понятия, термины, определения:

государственный контракт, муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд;

контракт - государственный или муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с частями  1, 2.1, 4, 4.1, 4.3 и 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;

заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки;

поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, заключившее контракт на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества; далее также - контрагент);

претензия – письменное изложение требований заказчика к поставщику (подрядчику, исполнителю) об устранении нарушений исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), и (или) об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки последним исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта;

истец – заинтересованное лицо, обратившееся в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав или законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок;

исковое заявление - заявление в суд, в котором заинтересованное лицо (истец) просит суд удовлетворить те или иные требования в целях защиты прав или интересов истца (далее также – иск);

обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств – независимая гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

неустойка (штраф, пеня) – определенная законом или контрактом денежная сумма, которую должник (контрагент) обязан уплатить кредитору (заказчику) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения;

убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Остальные термины, используемые в настоящих методических рекомендациях, применяются в значении, определенном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Задачи и функции претензионной и исковой работы

2.1. Основными задачами претензионной и исковой работы являются:

- понуждение контрагента к надлежащему исполнению обязательств, возникших из положений контракта;

- взыскание с контрагентов неустоек (пеней, штрафов) по контрактам в претензионном и (или) судебном порядке (судебных расходов в случае судебного разбирательства), а также убытков, причиненных заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта со стороны контрагента.

2.2. Основными функциями претензионной и исковой работы являются:

- осуществление контроля за надлежащим исполнением контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом;

- досудебное урегулирование споров, возникших по вине контрагента в ходе исполнения контракта - проведение досудебных действий заказчиком по понуждению контрагента к надлежащему исполнению обязательств, возникших из положений контракта, путем направления претензии;

- подготовка заказчиками исковых заявлений, требований к контрагентам по исполнению обязательств, предусмотренных контрактом, в случае отказа контрагента от урегулирования возникшего спора в добровольном (претензионном) порядке;

- осуществление представительства в судебных органах по рассмотрению поданных исков;

- подготовка документов для передачи Управлению федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области для включения контрагента в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) согласно статье 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Организация претензионной и исковой работы

3.1. Руководитель заказчика приказом определяет должностное лицо (структурное подразделение, включая контрактную службу, контрактного управляющего), ответственное за ведение претензионной и исковой работы. Обязанности лица, связанные с осуществлением претензионной и исковой работы, должны быть отражены в должностном регламенте (должностной инструкции). Обязанности по представлению интересов заказчика в арбитражном суде возлагаются на лиц, имеющих высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности в соответствии со статьей 59 АПК РФ.

3.2. В целях надлежащего контроля за претензионной и исковой работой лицо, ответственное за ведение претензионной и исковой работы, заводит журнал учета претензий, а также журнал учета исковых заявлений и движения по судебным делам.

3.3. Лицо, ответственное за ведение претензионной и исковой работы, несет ответственность за:

- ведение журнала учета претензий, журнала учета исковых заявлений и движения по судебным делам;

- сверку данных учета претензий с данными учета исковых заявлений в целях обеспечения своевременного предъявления исковых заявлений по полностью или частично неудовлетворенным претензиям.

- соблюдение сроков отправки претензий в адрес контрагентов, нарушивших обязательства по контракту;

- своевременную (не позднее двух рабочих дней с даты подписания претензии) передачу специалистам по бухгалтерскому учету информации о выставленных контрагентам имущественных требованиях в целях формирования бухгалтерского учета заказчика;

- своевременную (не позднее двух рабочих дней с даты подписания претензии) передачу должностному лицу заказчика, ответственному за размещение информации в реестре контрактов в соответствии со статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информации о начисленных неустойках;

- соблюдение сроков подачи исковых заявлений и движения судебных дел;

- контроль за надлежащим и своевременным исполнением контрагентами требований претензий, а также вступивших в силу решений суда по поданным исковым заявлениям;

- контроль за своевременным предъявлением для исполнения исполнительных листов, выданных на основании вступивших в законную силу решений суда, в случае неисполнения решения суда контрагентом.

3.4. Система контроля за исполнением условий контрактов должна в полной мере обеспечивать возможность оперативного и надлежащего реагирования заказчика на нарушения условий контрактов контрагентами, в том числе, своевременное документирование фактов выявленных нарушений, направление претензий и иное урегулирование спорных ситуаций.

3.5. В процессе исполнения контрактов должностному лицу заказчика, ответственному за контроль исполнения соответствующего контракта, а также лицу, ответственному за ведение претензионной и исковой работы, рекомендуется организовать непрерывный контроль за исполнением контрагентами условий контрактов, в частности контроль за соблюдением:

- сроков исполнения условий контрактов (срока начала исполнения контрактов, в том числе этапов их исполнения (при наличии этапов в контракте), срока окончания исполнения обязательств по контрактам);

- условий об объеме (количество и комплектность) и качестве поставляемых по контракту товаров. При этом необходимо обращать внимание на точное соблюдение поставщиком требований заявки на поставку, спецификации и тому подобных документов, согласно техническому заданию по конкретному контракту;

- условий об объеме, составе и качестве выполняемых работ (оказываемых услуг). При этом необходимо осуществлять контроль за количеством и качеством используемых при выполнении работ (оказании услуг) товаров, материалов, оборудования и тому подобного, согласно техническому заданию по конкретному контракту;

- иных условий контракта.

3.6. Фактами нарушения условий контракта и, соответственно, юридическим основанием для направления претензии заказчиком является любое нарушение условий контракта контрагентами, ставящее под угрозу достижение конечного результата исполнения контракта, в том числе условий, перечисленных в п. 3.5. настоящих рекомендаций, нарушение установленных заказчиком сроков устранения недостатков поставленного товара (результатов выполненных работ, оказанных услуг), выявленных заказчиком, а также нарушение гарантийных обязательств, и иные нарушения условий контракта со стороны контрагента.

3.7. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту должен быть задокументирован в виде двухстороннего акта выявленных недостатков.

Перед составлением акта представитель заказчика в обязательном порядке извещает другую сторону по контракту способом, указанным в контракте, о прибытии на объект для составления акта.

Акт подписывается уполномоченными представителями сторон по контракту (законными представителями юридического лица или представителями по доверенности).

В случае неявки представителя другой стороны по контракту составляется односторонний акт с указанием неявки представителя контрагента и приложением к акту копии письма о вызове.

4. Претензионная работа

4.1. Цель претензионной работы – добровольное исполнение контрагентом обязательств, установленных контрактом,  уплата другой стороне по контракту неустойки (штрафа, пени), за неисполнение или ненадлежащие исполнение условий контракта, убытков.

4.2. Претензия предъявляется в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением, а также в случае просрочки исполнения контрагентом обязательства, предусмотренного контрактом, взысканием неустойки (пеней, штрафов), а также убытков, причиненных заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта со стороны контрагента.

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (статья 394 ГК РФ), если законом или контрактом не установлено иное.

Претензия также может содержать требование о расторжении контракта по соглашению сторон или иные требования, вытекающие из контракта.

4.3. В случае поставки товара, выполнения работы или оказания услуги получателю товара, работы или услуги, не являющемуся стороной контракта, и возникновении неисправности или выявления иных скрытых дефектов товара, работы, услуги, требование об устранении таких неисправностей, могут быть заявлены получателем поставщику, подрядчику, исполнителю в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом или гарантийным талоном.

4.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за контроль исполнения соответствующего контракта, в течение двух рабочих дней с момента выявления и документирования факта неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств передает указанные документы лицу, ответственному за ведение претензионной и исковой работы.

4.5. Должностное лицо заказчика, ответственное за ведение претензионной и исковой работы, при получении материалов для предъявления претензии должно проверить:

- наличие правовых оснований на предъявление претензии;

- полноту полученных материалов по факту нарушения условий контракта и их надлежащее документальное оформление (наличие доказательств). При необходимости следует получить дополнительные материалы.

4.6. Претензия должна содержать следующие сведения:

наименования и адреса сторон контракта;

ссылку на контракт (с указанием его номера и даты);

обстоятельства, послужившие основанием для ее предъявления;

ссылки на доказательства нарушений контракта;

обоснование применения меры ответственности;

требование: устранить нарушение, выплатить неустойку и т. д.;

срок добровольного удовлетворения требований или направления возражений.

Претензия должна содержать такие же требования, какие будут изложены в исковом заявлении, в случае неисполнения контрагентом требований, изложенных в претензии.

Требования в претензии должны быть максимально конкретизированы и основаны на фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом (что нарушено и чем это подтверждается). При заявлении о применении меры ответственности нужна ссылка на статью закона или пункт контракта, предусматривающие такую ответственность.

Если требование носит денежный характер, необходимо в тексте претензии или на отдельном листе сделать полный расчет, в противном случае контрагенту не предоставляется возможности проверить обоснованность требований.

К претензии прилагаются документы, на которых основаны требования. Если достоверно известно, что какие-то документы у контрагента уже есть (например, контракт), направлять их необязательно.

Претензия подписывается уполномоченным представителем заказчика. Полномочия могут следовать из доверенности, положения об органе власти, уставе муниципального учреждения и т. д.

Образец претензии является приложением №1 к настоящим методическим рекомендациям

4.7. Претензия направляется не позднее десяти рабочих дней с момента возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пеней) или удовлетворения иных требований заказным письмом по почте или с курьером, либо передается нарочно под роспись уполномоченному представителю контрагента с обязательной отметкой на втором экземпляре информации о вручении (дата, подпись представителя поставщика (подрядчика, исполнителя), а также по электронной почте по адресу, указанному в контракте, с последующим представлением оригинала, в случае если иные способы и сроки не установлены контрактом.

Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение (пункт 4 статьи 425 ГК РФ).

Предъявление претензии после исполнения контракта допускается в пределах сроков исковой давности, за некоторым исключением, например: по недостаткам товара это возможно в пределах гарантийного срока или, если он не установлен, в течение 2 лет с момента его передачи (пункт 2 статьи 477 ГК РФ).

4.8. Сведения о принятых заказчиком решениях о взыскании с контрагента неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сроки, установленные статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ (в течение 5 рабочих дней с даты подписания претензии).

4.9. Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении контрагентом обязательств по контракту (полностью или частично) имеет право:

4.9.1. Самостоятельно обратить взыскание на обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств (предоставленного в виде внесения денежных средств) в случае если в контракте предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на обеспечение.

4.9.2. В случае если обеспечение исполнения контракта, или обеспечение гарантийных обязательств представлено в виде независимой гарантии, направить гаранту требование об уплате денежной суммы неустойки (штрафа, пеней), убытков с указанием нарушения, допущенного контрагентом, расчета суммы неустойки (штрафа, пеней) и приложением подтверждающих документов.

4.10. Контрагент, который получил претензию, вправе признать ее, отказаться от признания (например, при отсутствии своей вины в нарушении обязательства), либо продолжить деловую переписку (например, с целью получить дополнительную информацию или доказать отсутствие своей вины в нарушении обязательства).

4.11. В случае проведения деловой переписки  заказчика и контрагента с целью разрешения спорной ситуации по существу заказчик самостоятельно оценивает риски исполнения или неисполнения контрагентом заявленных в претензии требований и принимает решение по изложенным в ответах доводам в разумные сроки.

4.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.13. В случае несогласия контрагента с требованиями, изложенными в претензии, оставления претензии без ответа, несогласия контрагента на удержание с него неустойки (пени, штрафа) из цены контракта и отсутствия у заказчика в контракте полномочий по оплате контракта за вычетом неустойки (пени, штрафа) лицо, ответственное за ведение претензионной и исковой работы, подготавливает все необходимые документы и материалы для обращения в суд с исковым заявлением.

5. Исковое производство

5.1. Цель искового производства – принудительное удовлетворение требований кредитора к должнику об уплате долга, о возмещении убытков, уплате штрафных санкций и иных требований, возникающих при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных контрактом (споры между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями рассматриваются в Арбитражном суде).

5.2. Срок подготовки искового заявления не должен превышать 60 календарных дней с момента истечения срока на удовлетворение в добровольном порядке претензионных требований (отказа гаранта в случае, если в качестве обеспечения исполнения контракта или обеспечения гарантийных обязательств предоставлена независимая гарантия), в случае если иной срок не предусмотрен условиями контракта или законодательством Российской Федерации.

5.3. Исковое заявление подается в арбитражный суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.

Исковое заявление, подаваемое в электронном виде, содержащее ходатайство об обеспечении иска, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Исковое заявление должно содержать сведения, предусмотренные статьей 125 АПК РФ, а именно:

1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;

2) сведения об истце: для организации - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика; для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца;

3) сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации - наименование и адрес, а также идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, если они известны;

4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам – требования к каждому из них;

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

6) цена иска, если иск подлежит оценке;

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;

8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка;

8.1) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;

9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;

10) перечень прилагаемых документов.

В заявлении должны быть указаны и иные сведения, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

5.4. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении или в электронном виде посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

5.5. К исковому заявлению прилагаются следующие документы в соответствии со статьей 126 АПК РФ:

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом;

7.1) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;

8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор;

9) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

5.6. При определении размера государственной пошлины необходимо руководствоваться статьями 333.21 и 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.7. От уплаты государственной пошлины освобождены юридические лица в соответствии со статьей 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.8. В силу части 2 статьи 50 АПК РФ третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, освобождены от обязанности соблюдения досудебного порядка его урегулирования.

5.9. По общему правилу, при соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора только в отношении суммы основного долга в случае его обращения в суд с требованием о взыскании суммы основного долга и неустойки такой порядок считается соблюденным в отношении обоих требований.

Если истцом указанный порядок соблюден только в отношении суммы основного долга и в отношении данной суммы принято решение суда, а исковые требования о взыскании неустойки истцом не заявлялись, то по впоследствии предъявленному требованию о взыскании неустойки соблюдение досудебного порядка урегулирования спора является обязательным.

5.10. Участие в судебном процессе осуществляют либо законный представитель Заказчика, либо представитель по доверенности (представление оригинала доверенности и ее копии в суде является обязательным). Законный представитель Заказчика представляет интересы Заказчика без доверенности с предоставлением документов, подтверждающих его право действовать без доверенности.

5.11. При разрешении спора по существу арбитражный суд первой инстанции принимает решение.

Решение арбитражного суда первой инстанции, за исключением случаев, установленных АПК РФ,  вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба (часть 3 статьи 229 АПК РФ).

5.12. Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции. Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения, если иной срок не установлен АПК РФ (часть 1 статьи 259 АПК РФ).

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме (часть 4 статьи 229 АПК РФ).

Апелляционная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции, принявший решение, который обязан направить ее вместе с делом в суд апелляционной инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд или со дня составления мотивированного решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства (часть 2 статьи 257 АПК РФ).

Судебные решения, вынесенные арбитражным судом Новосибирской области, обжалуются в апелляционном порядке в Седьмой арбитражный апелляционный суд (634050, г. Томск, ул. Набережная р. Ушайки, 24).

Апелляционная жалоба может быть сдана в канцелярию арбитражного суда, направлена по почте, а также может быть подана в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (часть 7 статьи 4, часть 1 стастьи 260 АПК РФ).

В апелляционной жалобе указываются следующие сведения: наименование арбитражного суда, в который подается жалоба; наименование заявителя жалобы и других участвующих в деле лиц; арбитражный суд первой инстанции, принявший обжалуемое решение, номер дела и дата принятия решения, а также предмет спора.

В апелляционной жалобе должны быть также указаны требования и основания, по которым заявитель обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства, перечень прилагаемых к жалобе документов (часть 2 статьи 260 АПК РФ).

В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции.

Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязан информировать всех участвующих в деле лиц об обжаловании решения суда первой инстанции путем направления им копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить их лично под расписку участникам спора или их представителям.

Апелляционная жалоба и прилагаемые к ней документы в электронном виде направляются лицам, участвующим в деле, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участника арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (часть 3 статьи 260 АПК РФ).

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции принимает судебный акт, именуемый постановлением, которое подписывается судьями, рассматривавшими дело.

5.13. Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы (часть 2 статьи 181 АПК РФ).

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено АПК РФ.

Решения, принимаемые судом первой инстанции, которые вступают в законную силу немедленно после их принятия, могут быть обжалованы только в кассационном порядке.

Порядок подачи кассационной жалобы аналогичен порядку подачи апелляционной жалобы.

Решение арбитражного суда Новосибирской области может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, Тюмень, ул. Ленина 74, корпус 1).

В кассационной жалобе должны быть указаны наименование арбитражного суда, в который подается кассационная жалоба; наименования лица, подающего жалобу, с указанием его процессуального положения, а также других лиц, участвующих в деле, их адрес или место жительства;  наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, постановление, номер дела и дата принятия решения, постановления, предмет спора.

В тексте кассационной жалобы должны быть также указаны требования заявителя жалобы о проверке законности обжалуемого судебного акта и основания, по которым заявитель обжалует решение, постановление. При этом обязательна ссылка на законы или иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства (часть 2 статьи 277 АПК РФ).

По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции принимает судебный акт, именуемый постановлением, которое подписывается судьями, рассматривавшими дело.

5.14. В случае неисполнения контрагентом вступившего в законную силу решения суда истец получает в арбитражном суде первой инстанции  исполнительный лист и передает его в соответствующее территориальное подразделение Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (далее – ФССП России) или непосредственно в банк или иную кредитную организацию, где должнику открыт счет.

Для возбуждения территориальным подразделением ФССП России исполнительного производства или исполнения исполнительного документа кредитной организацией взыскатель должен направить в их адрес оригинал исполнительного листа с заявлением о возбуждении исполнительного производства (статья 30 Федерального закона № 229-ФЗ).

Заявление подается в отдел ФССП России в зависимости от того, кто является должником: если гражданин, то по его месту жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества, если организация, то по ее юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или филиала (статья 33 Федерального закона № 229-ФЗ).

Общий установленный законом срок предъявления исполнительного листа составляет 3 года со дня вступления судебного акта в законную силу (часть 1 статьи 21 Федерального закона № 229-ФЗ).

Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 229-ФЗ (статья 36 Федерального закона № 229-ФЗ).

При подаче исполнительного документа в банк или иную кредитную организацию, где должнику открыт счет взыскатель одновременно с оригиналом исполнительного документа представляет заявление, в котором указываются  реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные денежные средства; фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина; наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, адрес взыскателя.

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя (часть 5 статьи 70 Федерального закона № 229-ФЗ).

6. Списание заказчиком начисленных неустоек (штрафов, пеней).

6.1. Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом».

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
| Оформляется на бланке Заказчика | ________________________________ (указать наименование поставщика, подрядчика, исполнителя, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты) |

Требование (претензия)

об уплате неустойки (штрафа, пени)

в связи с просрочкой исполнения

(ненадлежащим исполнением) обязательств

(гарантийного обязательства), предусмотренных

контрактом, при осуществлении закупки

товара (работы, услуги)

«___»______________ г. в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), между      (наименование заказчика) (далее – Заказчик) и (наименование или Ф.И.О. контрагента) (далее – Поставщик/ Подрядчик/Исполнитель) заключен государственный/муниципальный контракт от _____ № ___ на (поставку товара / выполнение работ / оказание услуг) (далее – Контракт), в соответствии с которым Поставщик (Подрядчик/Исполнитель) обязался (поставить ________________________/ выполнить работы по __________/ оказать услуги по ________________), а Заказчик обязался принять и оплатить поставленный товар (выполненные работы/оказанные услуги).

Согласно п. _______ Контракта обязательство должно быть исполнено контрагентом в срок до «___»___________ г.

Вместе с тем данное условие Контракта было нарушено Поставщиком (Подрядчиком/Исполнителем), фактически обязательство по (поставке товара/ выполнению работы/ оказанию услуги)  исполнено Поставщиком (Подрядчиком/ Исполнителем) «___»________ ____г., что подтверждается __________________. Просрочка составила _____________.

В п. ___ Контракта стороны установили, что в случае ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств, предусмотренных Контрактом, предусматривается взыскание неустойки / пени / штрафа в размере ________ (__________) руб. __ коп.

В соответствии с п. ___ Контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком/ Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, предусматривается взыскание пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Таким образом, размер неустойки (штрафа, пени) составляет ____ (_____) руб. __коп.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, просим в течение 10 календарных дней с момента получения настоящей претензии (либо: в срок до «___»____ г.) уплатить неустойку (штраф, пени) в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств (гарантийного обязательства), предусмотренных государственным/муниципальным контрактом от «___»________ г. № ____, по следующим реквизитам:

- Получатель ________________;

- ИНН ________ / КПП ________;

- Расчетный счет № ________в __________ г. _________;

- БИК ______, ОКАТО _______, КБК __________;

- в назначении платежа указать: неустойка (штрафы, пени) за нарушения сроков государственного контракта (договора) / муниципального контракта (договора) от «__» _______ г. № ______.

В случае неуплаты в установленный срок суммы неустойки (штрафы, пени), предусмотренной Контрактом, Заказчик будет вынужден обратиться в Арбитражный суд наименование суда с исковыми требованиями о взыскании денежных средств (или в соответствии с пунктом ___ Контракта оплатить Контракт за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени).

Приложение:

– Документы, подтверждающие просрочку исполнения (ненадлежащее исполнение) обязательств;

– Расчет неустойки (штрафа, пени) по государственному контракту / муниципальному контракту от «__»_______ г. №___;

– Иные документы, подтверждающие доводы заявителя.

Руководитель (должность)                       (подпись)                                           ФИО

(либо лицо, подтвердившее полномочия на осуществление действий от имени заказчика (например, наличие доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством)

Исполнитель: ФИО, телефон